|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **R//Hasta ahora, hemos cumplido la mayoría de las actividades planificadas, aunque algunas tareas relacionadas con la integración de seguridad y análisis de datos han requerido más tiempo. Lo que ha facilitado el avance es la claridad del objetivo del proyecto y el compromiso del equipo. Lo que ha dificultado: la falta de experiencia en arquitectura segura y algunos ajustes técnicos no previstos.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **R//Las dificultades se han abordado con reuniones de revisión técnica, búsqueda de documentación especializada y apoyo entre pares. Planeamos reforzar el componente de seguridad con asesoría externa y redistribuir tareas para que cada miembro se enfoque en sus fortalezas** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **R//Destaco la solidez del desarrollo funcional y la claridad en la documentación. Lo que podría mejorar es la profundidad en la implementación de medidas de seguridad y la validación de datos. También se puede optimizar la comunicación interna para evitar cuellos de botella.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **R//Nos gustaría saber si el enfoque actual en seguridad y análisis de datos es suficiente para cumplir con los estándares del APT. También preguntaría si hay herramientas recomendadas para validar la arquitectura del sistema en un entorno real.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **R//Sí, consideramos redistribuir tareas para que quienes tienen más experiencia en desarrollo se enfoquen en la funcionalidad, mientras otros refuercen el análisis de datos y la seguridad. Se agregará una nueva actividad: validación externa del sistema con usuarios reales.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **R//El trabajo en grupo ha sido colaborativo y respetuoso. Lo positivo: la disposición a aprender y adaptarse. Lo que podría mejorar: establecer canales más ágiles para resolver dudas técnicas y definir mejor los roles desde el inicio** |