Guía 3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Proyecto: EcoTrack – Plataforma de trazabilidad y gestión de incidentes Empresa/Cliente: Cosemar SPA Integrantes: José Almontes (FE Móvil - Web), Carlos Navarro (PO/SM/DevOps), Giovanni Vargas (FE Web) Fecha de corte: 11/10/2025 |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software (desarrollo web/móvil, CI/CD, pruebas). Gestión de Proyectos TI (Scrum, planificación por Sprint’s, gestión de riesgos/impedimentos). Datos/Back-end (modelado, API, almacenamiento de evidencias). |
| Competencias | Pruebas y aseguramiento: diseño y ejecución de pruebas unitarias y de contrato, SAST; smoke de performance. Gestión de proyectos: planificación y control por Sprint’s, tablero, RTM, Gantt, manejo de impedimentos. Modelado de datos: diseño e implementación inicial (Incident, Evidence, User, AuditLog). Desarrollo e integración: construcción de API/DB, app móvil (offline/GPS/foto), web Dashboard (listado/filtros/detalle/estados), integración CI/CD. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema: registros de incidentes dispersos y heterogéneos, evidencias incompletas, escasa trazabilidad y métricas operativas débiles para priorizar y auditar. Contexto: operaciones de Cosemar SPA (Chile). Los incidentes ocurren “en terreno”, con conectividad variable y actores múltiples. Impacto: afecta a operadores (registro), supervisores (gestión) y Stakeholders (tiempos de respuesta y calidad de servicio). Aporte de valor (real/simulado): flujo end-to-end que estandariza registro móvil (GPS+foto+offline), centraliza en API/DB y permite gestionar en Dashboard Web con cambio de estado y KPIs básicos. La fase de automatización (IA/notifs/orquestación) queda planificada para S3 por viabilidad técnica y foco de entrega. |
| 2. Objetivos | 2.1 Objetivo general - Entregar un MVP operativo que permita registrar, gestionar y auditar incidentes con evidencias, de modo de reducir TTR/TTA, aumentar el % de evidencias completas y habilitar KPIs de seguimiento. 2.2 Objetivos específicos - Implementar App móvil con GPS, foto y modo offline. - Exponer API/DB con entidades Incident/Evidence/User/AuditLog y contrato OpenAPI. - Desarrollar Dashboard Web con login (JWT+RBAC light), listado+filtros/ordenación, detalle y cambio de estado con AuditLog. - Establecer CI/CD con quality gates (lint, unit, coverage, SAST) y medir p95 en endpoints clave. - (Planificado S3) Incorporar automatizaciones n8n/IA/Notificaciones y completar KPIs de Entregabilidad/TTA. |
| 3. Metodología | Scrum (S0–S2 completados al 11/10; S3–S4 planificados) con artefactos: Product/Sprint Backlog, tablero, RTM, Gantt, DoR/DoD. DevOps: CI/CD (GitHub Actions) con lint + unit + coverage + artifacts, SAST; DAST a partir de S3. Pertinencia: el enfoque iterativo permitió demostraciones incrementales (MVP móvil+web), gestión de riesgos/impedimentos y trazabilidad (RTM y OpenAPI), cumpliendo estándares de desarrollo y aseguramiento. - Fases ejecutadas - S0 (Setup): repos, pipelines, DoR/DoD, RTM, OpenAPI stub, modelo de datos, KPIs/RNF. - S1 (08–27/09): API/DB inicial, app móvil con GPS+foto, offline-first, pruebas unitarias/contrato. - S2 (28/09–11/10): web Dashboard (listado+filtros/ordenación), detalle + cambio de estado + AuditLog, JWT+RBAC light, KPIs básicos, medición p95 (Dev/Staging). - Ajuste: automatizaciones n8n/IA/Notificaciones movidas a S3 (por estabilidad/entornos), manteniendo el valor del MVP. |
| 4. Desarrollo | 4.1 Etapas/actividades (hitos reales) - Arquitectura y datos: diagrama alto nivel y entidades Incident/Evidence/User/AuditLog. - OpenAPI: /incidents (GET/POST), /evidences (POST), /Auth/login, PATCH /incidents/{id}/status. - App móvil (S1): formulario con GPS y foto, cola offline con reintentos y reconciliación simple. - API/DB (S1–S2): CRUD con filtros/paginación y AuditLog para transiciones de estado. - Web (S2): login JWT, listado+filtros/ordenación, detalle, cambio de estado (OPEN→IN_PROGRESS→CLOSED), KPIs (cards y gráfico simple). - Calidad/DevOps: CI con coverage mínimo (API ≥80% / Web ≥70% en S2), SAST sin críticos, smoke performance para p95. 4.2 Facilitadores - Artefactos de calidad desde S0 (DoR/DoD, RTM, pipelines). - Resolución práctica para evidencias (Firebase Storage) mientras se define almacenamiento definitivo. - Equipo con responsabilidades claras y pairing FE/BE/TL. 4.3 Dificultades - Impedimentos: hosting inadecuado (IL01), almacenamiento de imágenes (IL02), inestabilidad n8n (IL05), UI/Tailwind (IL03), presupuesto BD (IL04). - Riesgos: integración FE/BE, seguridad (RBAC/JWT), rendimiento en listados, datos insuficientes para KPIs. 4.4 Ajustes realizados - Cambio de alcance: n8n/IA/Notificaciones a S3 → Se concentra S2 en Dashboard + seguridad + KPIs básicos. - Mitigaciones: PoC de hosting, uso transitorio de Firebase Storage, fortalecimiento de pruebas y coverage, agregaciones eficientes e índices en DB, middleware centralizado de RBAC, smoke de performance. |
| 5. Evidencias | RTM.xlsx (trazabilidad RF/RNF ↔ HU ↔ pruebas ↔ evidencias). openapi.yaml (endpoints S1–S2). Capturas App móvil: registro con GPS y foto; flujo offline. Capturas Web: login, listado con filtros/ordenación, detalle, cambio de estado con AuditLog, KPIs (cards/gráfico). CI/CD artifacts: JUnit, coverage (API/Web), reporte SAST. Tabla de performance: p95 por Endpoint (GET /incidents con filtros). Impediment Log y Matriz de Riesgos (estado al 11/10). Backlog/Gantt v3 (con IA/n8n en S3), Burndown S2 y Export del tablero. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | 6.1 Reflexión (intereses) El proyecto reforzó el interés por aplicaciones móviles offline-first, APIs observables (medición p95, auditabilidad) y gobernanza DevOps (CI/CD con quality gates). La experiencia de priorizar valor (MVP) frente a dependencias externas fue clave para la madurez profesional. 6.2 Proyecciones laborales - Profundizar en automatización (n8n) y ML aplicado (clasificación de severidad), diseño de notificaciones resilientes, seguridad (RBAC avanzado, DAST) y observabilidad integral (trazas + KPIs de negocio). - Roles proyectados: Full-Stack con enfoque móvil, Backend/Platform con DevOps o Ingeniero de Producto orientado a resultados (KPIs). |

Anexos
Informe Completo

Desarrollo Proyecto APT

Informe Entrega Fase N°2 
Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Alumnos:

José Almontes

Carlos Navarro

Giovanni Vargas

Profesor:

MAURICIO CARLOS FIGUEROA COLARTE

Correo: 
maur.figueroac@profesor.duoc.cl

Asignatura:

CAPSTONE_007V
2025_2_VM_PTY4614_24429585_PCT

Martes 14 de octubre de 2025

# Índice

| Descripción | Página |
| --- | --- |
| Portada | 5 |
| Índice | 6 |
| 1. Resumen Ejecutivo | 8 |
| 2. Cambio de Alcance (v2) | 8 |
| 3. Metodología y Artefactos | 8 |
| 4. Sprint 0 (Setup) — 01-06-2025 → 01-09-2025 | 8 al 10 |
| 5. Sprint 1 — 08-09-2025 → 27-09-2025 | 11 al 15 |
| 6. Sprint 2 — 28-09-2025 → 11-10-2025 | 16 al 20 |
| 7. Evidencias y Métricas | 20 |
| 8. Impediments y Riesgos | 21 |
| 9. Tablero Kanban (Notion) | 22 |
| 10. Resumen ejecutivo de costos (CLP) | 23 al 25 |
| 11. Conclusiones y Próximos Pasos | 26 |

Cumplimiento Carta Gantt

# 1. Resumen Ejecutivo

# • S0: repos, CI/CD con quality gates, DoR/DoD, RTM, OpenAPI stub, modelo de datos.

# • S1: API/DB inicial; app móvil con GPS+foto y offline-first; pruebas unitarias y de contrato.

# • S2: Web Dashboard (login JWT + RBAC light, listado+filtros, detalle + cambio de estado + AuditLog, KPIs); medición p95.

# • Automatización (IA/notifs/n8n): diferida a S3.

# 2. Cambio de Alcance (v2)

Se reprograma IA/Notificaciones/orquestación (n8n) a Sprint 3 para asegurar un MVP estable en S2. Impacto: KPIs de Entregabilidad/TTA automáticos quedan N/A hasta S3; se mantienen p95 API, % evidencias completas y DORA.

# 3. Metodología y Artefactos

Marco Scrum, integración DevOps (CI/CD, SAST), OpenAPI y RTM. Ceremonias: Planning, Daily, Review, Retro. Quality gates: coverage API ≥80%, Web ≥70%; SAST sin críticos; pruebas de contrato.

# 4. Sprint 0 (Setup) — 01-06-2025 → 01-09-2025

Objetivo: preparar artefactos y pipelines (repos, CI/CD, DoR/DoD, RTM, OpenAPI stub, modelo de datos, KPIs/RNF).

## Dailies (muestra última semana)

| Fecha | Miembro | Ayer | Hoy | Impedimentos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-08-2025 | José Almontes | Kickoff y alineación | Repos/CI y política de ramas | IL01 Hosting sin definir | Con riesgo |
| 25-08-2025 | Carlos Navarro | Kickoff y alineación | Repos/CI y política de ramas | IL01 Hosting sin definir | Con riesgo |
| 25-08-2025 | Giovanni Vargas | Kickoff y alineación | Repos/CI y política de ramas | IL01 Hosting sin definir | Con riesgo |
| 26-08-2025 | José Almontes | Avance planificado | DoR/DoD + RTM inicial | IL01 Hosting sin definir | Con riesgo |
| 26-08-2025 | Carlos Navarro | Avance planificado | DoR/DoD + RTM inicial | IL01 Hosting sin definir | Con riesgo |
| 26-08-2025 | Giovanni Vargas | Avance planificado | DoR/DoD + RTM inicial | IL01 Hosting sin definir | Con riesgo |
| 27-08-2025 | José Almontes | Avance planificado | OpenAPI stub + modelo de datos |  | OK |
| 27-08-2025 | Carlos Navarro | Avance planificado | OpenAPI stub + modelo de datos |  | OK |
| 27-08-2025 | Giovanni Vargas | Avance planificado | OpenAPI stub + modelo de datos |  | OK |
| 28-08-2025 | José Almontes | Avance planificado | SAST y coverage gates |  | OK |
| 28-08-2025 | Carlos Navarro | Avance planificado | SAST y coverage gates |  | OK |
| 28-08-2025 | Giovanni Vargas | Avance planificado | SAST y coverage gates |  | OK |
| 29-08-2025 | José Almontes | Avance planificado | Cierre S0 + Acta + tablero listo |  | OK |
| 29-08-2025 | Carlos Navarro | Avance planificado | Cierre S0 + Acta + tablero listo |  | OK |
| 29-08-2025 | Giovanni Vargas | Avance planificado | Cierre S0 + Acta + tablero listo |  | OK |

## Review S0

Repos/CI/DoR/DoD/RTM/OpenAPI/Modelo listos y validados con el equipo.

## Retro S0

# Retrospective — Sprint 0 (01-06-2025 → 01-09-2025)

## Qué salió bien
- Repos y **CI** listos con lint/unit/coverage y **SAST** activo.
- **DoR/DoD** y **RTM** inicial publicados.
- **OpenAPI stub** y **modelo de datos** acordados con el equipo.

## Qué no salió bien
- Decisión de **hosting** tardía (IL01).
- Definición visual inconsistente entre Web/Móvil al inicio.

## Acciones
- PoC de hosting y contenedores portables (dueño: DevOps/TL).
- Publicar **guía de estilos** unificada (dueño: FE Web/TL).

# 5. Sprint 1 — 08-09-2025 → 27-09-2025

Goal: Registro móvil + API/DB + Offline.

## Burndown S1

## Dailies S1

| Fecha | Miembro | Ayer | Hoy | Impedimentos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | App móvil: formulario + cámara/GPS |  | OK |
| 08-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | API/DB: POST /incidents + esquema |  | OK |
| 08-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Offline-first: cola y reintentos |  | OK |
| 09-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | App móvil: formulario + cámara/GPS |  | OK |
| 09-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | API/DB: POST /incidents + esquema |  | OK |
| 09-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Offline-first: cola y reintentos |  | OK |
| 10-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | App móvil: formulario + cámara/GPS |  | OK |
| 10-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | API/DB: POST /incidents + esquema |  | OK |
| 10-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Offline-first: cola y reintentos |  | OK |
| 11-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | App móvil: formulario + cámara/GPS |  | OK |
| 11-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | API/DB: POST /incidents + esquema |  | OK |
| 11-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Offline-first: cola y reintentos |  | OK |
| 12-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | App móvil: formulario + cámara/GPS |  | OK |
| 12-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | API/DB: POST /incidents + esquema |  | OK |
| 12-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Offline-first: cola y reintentos |  | OK |
| 15-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Adjuntar evidencias multipart y preview | IL02 Storage aún sin decisión | Con riesgo |
| 15-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | GET /incidents + filtros básicos | IL02 Storage aún sin decisión | Con riesgo |
| 15-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Sincronización offline y conflictos | IL02 Storage aún sin decisión | Con riesgo |
| 16-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Adjuntar evidencias multipart y preview |  | OK |
| 16-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | GET /incidents + filtros básicos |  | OK |
| 16-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Sincronización offline y conflictos |  | OK |
| 17-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Adjuntar evidencias multipart y preview |  | OK |
| 17-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | GET /incidents + filtros básicos |  | OK |
| 17-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Sincronización offline y conflictos |  | OK |
| 18-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Adjuntar evidencias multipart y preview |  | OK |
| 18-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | GET /incidents + filtros básicos |  | OK |
| 18-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Sincronización offline y conflictos |  | OK |
| 19-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Adjuntar evidencias multipart y preview |  | OK |
| 19-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | GET /incidents + filtros básicos |  | OK |
| 19-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Sincronización offline y conflictos |  | OK |
| 22-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Pruebas unitarias FE + ajuste UI móvil |  | OK |
| 22-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | Pruebas contrato + seeds |  | OK |
| 22-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Estabilizar offline + QA |  | OK |
| 23-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Pruebas unitarias FE + ajuste UI móvil |  | OK |
| 23-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | Pruebas contrato + seeds |  | OK |
| 23-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Estabilizar offline + QA |  | OK |
| 24-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Pruebas unitarias FE + ajuste UI móvil |  | OK |
| 24-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | Pruebas contrato + seeds |  | OK |
| 24-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Estabilizar offline + QA |  | OK |
| 25-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Pruebas unitarias FE + ajuste UI móvil |  | OK |
| 25-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | Pruebas contrato + seeds |  | OK |
| 25-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Estabilizar offline + QA |  | OK |
| 26-09-2025 | José Almontes | Avance según plan | Pruebas unitarias FE + ajuste UI móvil |  | OK |
| 26-09-2025 | Carlos Navarro | Avance según plan | Pruebas contrato + seeds |  | OK |
| 26-09-2025 | Giovanni Vargas | Avance según plan | Estabilizar offline + QA |  | OK |

## Review S1

# Sprint Review — Sprint 1

**Fecha:** 27-09-2025

**Asistentes:** Equipo EcoTrack, Stakeholders (Operaciones, TI)

**Incremento:** App móvil con registro (GPS+foto) y sincronización offline; API/DB con POST/GET.

**Feedback clave:** mejorar hints de cámara, validar permisos de GPS, simplificar formulario.

**Decisiones:** incluir validación visual de precisión GPS y límite de tamaño de imagen en S2.

## Retro S1

# Retrospective — Sprint 1 (08-09-2025 → 27-09-2025)

## Qué salió bien

- **Registro móvil** con GPS+foto y **offline-first** funcional.

- **API/DB** estable con POST/GET y pruebas de **contrato**.

- **Coverage** y pipeline en verde.

## Qué no salió bien

- Decisión de **storage** demoró (IL02).

## Acciones

-     Adoptar **Firebase Storage** transitorio; revisitar políticas en S3.

- Iniciar **semana** con datos de prueba consistentes (seed scripts).

# 6. Sprint 2 — 28-09-2025 → 11-10-2025

Goal: Web Dashboard + Seguridad + KPIs. Hábiles: 29-09 a 10-10.

## Burndown S2

## Dailies S2

| Fecha | Miembro | Ayer | Hoy | Impedimentos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-09-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Web: tabla + filtros estado/fecha | IL05 n8n inestable (movido a S3) | Ajuste de alcance |
| 29-09-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | API: paginación/índices + GET list | IL05 n8n inestable (movido a S3) | Ajuste de alcance |
| 29-09-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | Soporte FE (UI) + seeds para demo | IL05 n8n inestable (movido a S3) | Ajuste de alcance |
| 30-09-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Web: tabla + filtros estado/fecha |  | OK |
| 30-09-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | API: paginación/índices + GET list |  | OK |
| 30-09-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | Soporte FE (UI) + seeds para demo |  | OK |
| 01-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Web: tabla + filtros estado/fecha |  | OK |
| 01-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | API: paginación/índices + GET list |  | OK |
| 01-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | Soporte FE (UI) + seeds para demo |  | OK |
| 02-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Login y Guards; vista Detalle |  | OK |
| 02-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | JWT/RBAC + PATCH status + AuditLog |  | OK |
| 02-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | KPIs: cards y gráfico simple |  | OK |
| 03-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Login y Guards; vista Detalle |  | OK |
| 03-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | JWT/RBAC + PATCH status + AuditLog |  | OK |
| 03-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | KPIs: cards y gráfico simple |  | OK |
| 06-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Login y Guards; vista Detalle |  | OK |
| 06-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | JWT/RBAC + PATCH status + AuditLog |  | OK |
| 06-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | KPIs: cards y gráfico simple |  | OK |
| 07-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Login y Guards; vista Detalle |  | OK |
| 07-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | JWT/RBAC + PATCH status + AuditLog |  | OK |
| 07-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | KPIs: cards y gráfico simple |  | OK |
| 08-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Pulir UI/Accesibilidad; demo |  | OK |
| 08-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | Perf smoke p95; SAST sin críticos |  | OK |
| 08-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | Evidencias Storage y manual del usuario |  | OK |
| 09-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Pulir UI/Accesibilidad; demo |  | OK |
| 09-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | Perf smoke p95; SAST sin críticos |  | OK |
| 09-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | Evidencias Storage y manual del usuario |  | OK |
| 10-10-2025 | José Almontes | Actividades del día anterior ejecutadas | Pulir UI/Accesibilidad; demo |  | OK |
| 10-10-2025 | Carlos Navarro | Actividades del día anterior ejecutadas | Perf smoke p95; SAST sin críticos |  | OK |
| 10-10-2025 | Giovanni Vargas | Actividades del día anterior ejecutadas | Evidencias Storage y manual del usuario |  | OK |

## Review S2

# Sprint Review — Sprint 2

**Fecha:** 10-10-2025

**Asistentes:** Equipo EcoTrack, Stakeholders (Operaciones, TI, Legal)

**Incremento:** Web Dashboard con login (JWT), listado+filtros, detalle, cambio de estado con AuditLog y KPIs básicos.

**Métricas:** p95 GET /incidents con filtros en Dev/Staging ≤ 300 ms.

**Feedback:** agregar Export CSV y filtro por rol/creador para S3; asegurar accesibilidad en componentes clave.

## Retro S2

# Retrospective — Sprint 2 (28-09-2025 → 11-10-2025)

## Qué salió bien

- **Dashboard Web** con listado, filtros, detalle y **cambio de estado** con **AuditLog**.

- **JWT + RBAC light** implementado.

- **KPIs básicos** en Staging; medición **p95** dentro del objetivo.

## Qué no salió bien

- **n8n/IA/notificaciones** inestables en el entorno.

## Acciones

- Reprogramar automatizaciones a **Sprint 3** y aislar PoC.

- Fortalecer **observabilidad** (p95 por Endpoint en panel).

# 7. Evidencias y Métricas

- OpenAPI: /incidents, /evidence, /Auth/login, PATCH status.

- CI/CD: JUnit/coverage; SAST sin críticos.

- KPIs: p95 API ≤ 300 ms (Dev/Staging), % evidencias completas, DORA.

Inserta aquí capturas del Dashboard (login, listado/filtros, detalle, cambio de estado, KPIs) y App móvil (GPS+foto/offline).

# 8. Impediments y Riesgos - Impediment Log (consolidado)

| ID | Descripción | Detectado en | Severidad | Efecto | Mitigación | Responsable | Estado | Notas | Actualizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL01 | Hosting/Proveedor no definido | S0 | Alto | Bloquea despliegue estable en Staging | PoC proveedor alternativo y contenedores portables | SM/TL | Abierto | Evaluación AWS/Firebase | 2025-08-28 |
| IL02 | Almacenamiento de imágenes | S1 | Medio | Definir storage seguro/costo | Firebase Storage transitorio; reglas con signed URL’s | BE/FE Móvil | Mitigado | Integrado en S2 | 2025-09-15 |
| IL03 | UI/Tailwind inconsistencias | S1 | Bajo | Diseño desigual Web/Móvil | Guía de estilos + pairing FE/TL | FE Web/TL | Cerrado | Guía publicada | 2025-09-18 |
| IL04 | Presupuesto BD | S1 | Medio | Costos Atlas/retención | Uso tiers gratuitos + limpieza + revisión docente | PO/DevOps | Mitigado | Monitoreo mensual | 2025-09-20 |
| IL05 | Inestabilidad n8n | S2 | Alto | Workflows intermitentes | Reprogramar IA/notifs a S3; spike aislado | TL/DevOps | Ajustado | Mover épicas a S3 | 2025-09-28 |

Riesgos principales: integración FE/BE, seguridad JWT/RBAC, rendimiento en listados, datos insuficientes para KPIs. Mitigaciones: contratos claros, middleware centralizado, índices y paginación, seeds consistentes.

# 9. Tablero Kanban (Notion)

10. Resumen ejecutivo de costos (CLP)

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Desarrollo total (6 meses) | $16.140.000 |
| Soporte Técnico Año 1 | $2.400.000 |
| Soporte Técnico Año 2 | $2.100.000 |
| Soporte Técnico Año 3 | $1.800.000 |
| Total, Proyecto (sin IVA) | $22.440.000 |

Notas

• Presupuesto sin IVA (19%).

• Incluye 10% de contingencia en el total de desarrollo (ver §3).

• Soporte con SLA y bolsa de horas por año (ver §6).

• Cloud/OPEX no incluidos en los montos (ver §7, estimativos).

Supuestos y alcance financiero

Alcance por fases/sprints (consistente con lo que ya definimos):

S0 setup; S1 mobile+API/DB (offline, GPS, fotos); S2 web (login+RBAC, listado/filtros, detalle+estados+AuditLog, KPIs); S3 n8n/IA/notifs; S4 empaquetado (PDF/QR, RBAC avanzado, piloto).

Equipo base (3 personas): BE/DevOps, FE Web, FE Móvil. Apoyos puntuales (QA/UX/TL/SM/PO) considerados en bolsa horaria.

Duración contractual: 6 meses (jun–dic), con entregable MVP al finalizar S2.

Modelo de costo: tarifa blended por hora + 10% contingencia ya incorporada para llegar al total de $16.140.000 (ver §3).

Estructura de costo del desarrollo

Capacidad y tarifa base

Capacidad estimada 6 meses: 1.320 h (equipo ≈ 22 semanas × 20 h/sem × 3 personas).

Tarifa blended: $11.111/h

→ Subtotal esfuerzo: 1.320 h × 11.111 = $14.666.520

→ Contingencia 10% (riesgo técnico/ajustes): $1.466.652

→ Total desarrollo: $16.133.172 → redondeado: $16.140.000

Desglose por sprint (horas y costo)

| Sprint | Enfoque | Horas | Subtotal (sin contingencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 (Setup) | Repos, CI/CD, DoR/DoD, RTM, OpenAPI, modelo datos | 240 | $2.666.640 |
| S1 | App móvil (GPS+foto+offline), API/DB base | 260 | $2.888.860 |
| S2 | Web (login+RBAC, listado/filtros, detalle+estados+KPIs) | 220 | $2.444.420 |
| S3 | n8n/IA/notifs (automatización) | 280 | $3.111.080 |
| S4 | Empaquetado, QA extendido, piloto | 220 | $2.444.420 |
| Reserva/buffer | Riesgos, retrabajos, integración | 100 | $1.111.100 |
| Total (base) |  | 1.320 | $14.666.520 |

La contingencia del 10% ( $1.466.652 ) se prorratea entre Sprint’s de ejecución y el buffer; el total permanece $16.140.000.

Desglose por rol (referencial)

| Rol | % dedicación sobre las 1.320 h | Horas | Costo base |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend/DevOps | 32% | 422 | $4.688.042 |
| Frontend Web | 24% | 317 | $3.522.187 |
| Frontend Móvil | 24% | 317 | $3.522.187 |
| QA | 8% | 106 | $1.177.766 |
| UX/UI | 5% | 66 | $733.326 |
| TL/Arquitectura | 4% | 53 | $588.883 |
| SM/PO | 3% | 39 | $433.129 |
| Total (base) | 100% | 1.320 | $14.666.520 |

(Los % reflejan el esfuerzo real observado en S0–S2 y lo planificado para S3–S4).

Hitos y forma de pago

| Hito | Entregable | % pago |
| --- | --- | --- |
| Kick-off (firma) | Plan de trabajo, Gantt, RTM, CI/CD operativo | 30% |
| MVP (fin S2) | App móvil + API/DB + Web (login/RBAC, listado/filtros, detalle/estados, KPIs) | 40% |
| Automatización (fin S3) | Workflows n8n + IA + notificaciones | 20% |
| Cierre (fin S4) | Piloto + documentación final + traspaso | 10% |

Alcances incluidos / excluidos

Incluye

- Código fuente y contratos OpenAPI; pipelines CI/CD (lint/unit/coverage/SAST).

- App móvil (offline/GPS/foto) y Web (JWT+RBAC, listado/filtros, detalle/estados, KPIs).

- Automatización (S3): n8n + IA (clasificación) + notificaciones (correo/API/WhatsApp*).

- Documentación técnica y manual usuario admin.

- Transferencia de conocimiento (2 sesiones de 2h).

Excluye (no contemplado en montos)

- OPEX cloud: MongoDB, almacenamiento de imágenes, hosting web/móvil, VM n8n (ver §7).

- Integraciones de terceros con costos de licencia.

- Soporte fuera de la bolsa anual (ver §6).

- IVA 19%.

Soporte y mantenimiento (Años 1–3)

| Año | Monto | SLA / Bolsa | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $2.400.000 | hasta 8 h/mes | Soporte correctivo/enhancements menores, monitoreo básico, ajustes de seguridad |
| 2 | $2.100.000 | hasta 6 h/mes | Igual que año 1 con menor bolsa |
| 3 | $1.800.000 | hasta 5 h/mes | Correctivo menor y continuidad |

SLA: respuesta 8x5, TTR ≤ 2 días hábiles incidencia media, ≤ 4 h crítica con workaround. Horas extra se cotizan a tarifa blended vigente.

# 11. Conclusiones y Próximos Pasos

MVP validado: Móvil + API/DB + Web con seguridad y KPIs básicos.

Siguiente: Sprint 3 con IA/Notificaciones/n8n, exportaciones, accesibilidad y reportería avanzada.